Załącznik 3

Umowa nr USP 2022-234

dotycząca: „Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji sieci LAN wraz 
z instalacją elektryczną zasilania gwarantowanego w budynku poradni specjalistycznych Nowy Szpital Olkuszu Sp. z o.o. przy ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz.

zawarta w dniu ………..2022 r. w Olkuszu pomiędzy:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871, NIP 9552268113, REGON 320592435, reprezentowana przez:

Norbert Kubański – Prezes Zarządu

Jadwiga Pięta-Pietrzyk – Członek Zarządu

zwaną w dalszej treści Umowy  „ Zamawiającym”

a

Panem / Panią ….. prowadzącym(ą) działalność gospodarczą pod firmą ………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. ………  …../….. (nr / nr lok.), …… (kod pocztowy) ………. (miejscowość), NIP ……, REGON ……..,

reprezentowaną przez:

………… - Przedsiębiorca / Pełnomocnik / ...

/

…………. Sp. …….. z siedzibą w …….. (miejscowość), ul. …… …../….. (nr / nr lok.), …… (kod pocztowy) ………. (miejscowość), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……. w …….. (miejscowość) …… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ……., NIP ……….., REGON ………….,

reprezentowaną przez:

………… - Prezes Zarządu / Członek Zarządu / Prokurent / Pełnomocnik /…

zwanym w dalszej treści Umowy  „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1

- Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji sieci informatycznej (LAN) wraz z instalacją elektryczną zasilania gwarantowanego w budynku poradni specjalistycznych Nowy Szpital Olkuszu Sp. z o.o. przy ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,

- Zakres przedmiotu umowy ujęty został w dokumencie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

- Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w  Załączniku nr 1 do Umowy.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą z dnia ……. złożoną przez Wykonawcę w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.03.2023 r. o postępowaniu zakupowym nr 2022 -1003  prowadzonym w trybie Przetargu, dotyczącym zamówienia na: „Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilania gwarantowanego w budynku poradni specjalistycznych Nowy Szpital Olkuszu Sp. z o.o. przy ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz”. Przedmiotowa oferta stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.

- Przedmiot umowy został podzielony na 2 zadania:

  - Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilania gwarantowanego oraz zaprojektowanie monitoringu video;

  - Zadanie nr 2: Wykonanie kompleksowej modernizacji sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilania gwarantowanego.

- Wykonanie zamówienia wymagane jest w sposób zapewniający funkcjonowanie innych pomieszczeń Zamawiającego.

- W przypadku gdy specyfika przedmiotu umowy uzasadniać będzie dostosowanie sposobu wykonywanych prac oraz użytych materiałów do wymogów określonych 
w Księdze Kolorystyki GNS stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia tychże wymogów.

- Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie:

  - dla Zadania nr 1 – do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy;

  - dla Zadania nr 2 - do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy;

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności w zakresie uprawnień osób odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy za czynności projektowe i wykonawcze.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na budowę lub dokona zgłoszenia robót bez uwag do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB) o ile takie działania okażą się wymagane dla przedmiotowego zakresu robót. W takim przypadku Wykonawca będzie również odpowiedzialny za dokonanie odbiorów przez określone instytucje.

§2

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości  ……. zł netto / zł brutto (słownie: ….. zł …../100), w tym:

  - za wykonanie Zadania nr 1 - ……. zł netto / zł brutto (słownie: ….. zł …../100);

  - za wykonanie Zadania nr 2 - ……. zł netto / zł brutto (słownie: ….. zł …../100).

- Wynagrodzenie powyższe obejmuje cały koszt realizacji przedmiotu umowy,  ubezpieczenia, koszt materiałów, VAT itd.

- Zamawiający dopuszcza etapowy odbiór prac (oddzielnie dla Zadania nr 1 i 2) i płatności częściowe wynagrodzenia w zakresie Zadania nr 2 (proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac):

      - po odbiorze 30 % wykonania zakresu prac

# po odbiorze 60 % wykonania zakresu prac

      - po odbiorze 100 % wykonania zakresu prac

- Wynagrodzenie płatne będzie, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 30 dniowy termin dotyczy płatności wynikającej z każdej z wystawionych faktur częściowych oraz faktury końcowej.

- Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonanie poszczególnych etapów robót następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w oparciu o protokół częściowego odbioru robót sporządzanego jednorazowo. Suma wynagrodzenia należnego do zapłaty  na podstawie faktur częściowych za wykonanie Zadania nr 2 nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego odbioru dokumentacji projektowej, której wykonanie stanowi przedmiot Zadania nr 1 przed przystąpieniem do realizacji Zadania nr 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Księgą Kolorystyki GNS stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę i doświadczenie oraz że zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami polskimi i międzynarodowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów/certyfikatów dla materiałów i urządzeń przeznaczonych do zamontowania.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp oraz odpowiednio oznakuje i zabezpieczy miejsce robót.

§4

- Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego dedykowanym do realizacji Umowy w zakresie merytorycznym jest Pan Janusz Bujalski, tel. 519 739 366, e-mail: j.bujalski@eot.pl, w zakresie organizacyjnym jest Pani Marzanna Wójcik, tel. 509 908 653, e-mail: mwojcik@nowyszpital.pl , w zakresie branży elektrycznej jest Pan Jarosław Rozmus, tel. 503 190 186, e-mail: jrozmus@nowyszpital.pl .

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan/ Pani ….......................................

- Prace nie objęte przedmiotem umowy oraz roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności, zatwierdzonego przez  Zamawiającego. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie  prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii.

- Wykonawca zawiadomi nadzorującego o konieczności wykonania prac dodatkowych nie objętych przedmiotem umowy lub zamiennych w terminie 3 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.

§5

- Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie usuwanie usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego mailem bądź faxem usterki lub wady.

- Okres rękojmi ustala się na okres 24 miesięcy na roboty i materiały.

- Okres rękojmi liczy się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego.

- Dodatkowo Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 24 miesięcy.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania ujawnionych przez Zamawiającego przy odbiorze bądź w okresie gwarancji wad i usterek w terminie 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy drogą mailową bądź faxem o wadzie bądź usterce.

§6

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia usterek i wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od Umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§7

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub części Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 8 w wysokości 1,0% wartości  łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad i usterek ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi i gwarancji w terminach określonych w § 5 ust. 1 i 5 Umowy w wysokości 0,5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia.

- Każda ze stron Umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

- Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-3 Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z faktury Wykonawcy.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

§8

- Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy przysługującego Zamawiającemu na podstawie przepisów księgi III tytułu VII kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy (lub od jej części) w terminie 30 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności:

  - niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy i opóźnienia się z jego zakończeniem co najmniej o 7 dni,

  - realizacji Umowy z nienależytą starannością.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień i wierzytelności Wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§9

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.	W ramach Umowy Zamawiający zostaje upoważniony przez Wykonawcę do gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania Umowy.

2.	Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą księgową i informatyczną Zamawiającego oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy Nowy Szpital Holding, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

3.	Zamawiający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

4.	Zamawiający oświadcza, że podjął wszelkie środki zabezpieczające, wymagane przepisami prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

5.	Wykonawca ma prawa dostępu do przetwarzaniach danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.	Dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

7.	O każdym wypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

8.	Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru.

9.	Zasady wynikające z powyższych ustępów stosuje się odpowiednie w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy.

§10

- Wykonawca uprawniony jest wykorzystać uzyskane od Zamawiającego informacje poufne wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się ich nie utrwalać, nie powielać, nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§11

- Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.

- Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd rejonowy w Szczecinie.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 3 – Księga Kolorystyki GNS: Koncepcją kolorystyki, doboru materiałów wykończeniowych i wyposażenia oddziałów szpitalnych dla Grupy Nowy Szpital, Koncepcja kolorystyki, dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia budynku podstawowej opieki zdrowotnej dla GRUPY NOWY SZPITAL

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY