Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Nazwa skrócona przedmiotu zamówienia:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala oraz rozbiórkę kolidującego podziemnego zbiornika wody deszczowej przy 
ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ewid. 1708/6 w Szubinie””

Kod CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w zakresie wielobranżowym na zadaniu inwestycyjnym obejmującym roboty budowlane związane 
z budową łącznika komunikacyjnego między budynkiem głównym szpitala a budynkiem oddziału wewnętrznego, przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego usytuowanego przy 
ul. Ogrodowej 9 w Szubinie, na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Projektowany łącznik jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, przykrytym stropodachem jednospadowym, zakwalifikowanym do budynków niskich.

KOD CPV - 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

- Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową objętą DECYZJĄ nr 268 
z dnia 17.07.2023 r. [Załącznik nr 1 do SOPZ] o pozwoleniu na budowę wydaną dla budowy łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala oraz rozbiórkę kolidującego podziemnego zbiornika na wody deszczowe, na terenie działki ewid. 1708/6 w Szubinie przy ul. Ogrodowej 9, na potrzeby Nowego Szpitala w Nakle 
i Szubinie sp. z o.o., pod nadzorem archeologicznym.

- Zadanie inwestycje jest realizowane z dofinansowaniem w ramach Projektu UE numer: 
RPKP.06.01.01-04-0069/17 pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.".

Realizacja zadań nie może naruszać warunków umowy o dofinasowanie zadań ze środków UE.

- Zamawiającym jest Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią.

- Dokumentacja projektowa oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim wraz z wzorem umowy wykonawcy robót budowlanych opublikowane zostały na stronie internetowej https://nowyszpital.pl/przetargi/remonty-inwestycje/2023/postepowanie-zakupowe-nr-2023-1041/

- Inspektor sprawował będzie kontrolę zgodności realizacji inwestycji z: Decyzją o pozwoleniu na budowę i Projektem budowlanym stanowiącym załącznik do tej Decyzji wskazanym w ust. 5, umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych i pozostałymi umowami zawartymi dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności ustawą prawo budowlane, ustawą o ochronie przeciwpożarowej, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki i wiedzy technicznej.

- W przypadku konieczności sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach, do których Inspektor nie posiada uprawnień budowlanych winien On wówczas zapewnić i koordynować nadzór na robotami przez inspektorów nadzoru o właściwych dla zakresu rzeczowego robót specjalnościach.

- Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany, w sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, do wyodrębnienia kosztów odpowiednich kategorii robót w rozliczeniach finansowych wykonawcy robót budowlanych odpowiednio do wymogów instytucji finansujących.

- Inspektor będzie prowadził Rady budowy co najmniej 1 x w tygodniu oraz będzie uczestniczył w okresie gwarancji jakości i rękojmi robót budowlanych w przeglądach gwarancyjnych 1 x w roku, a także przy rozpatrywaniu reklamacji.

- Termin realizacji obowiązków Inspektora Nadzoru:

- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,

- zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania inwestycyjnego: 30.11.2023 r.

- Warunki uczestnictwa

W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy posiadają lub dysponują osobą, która obejmie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynującego, która będzie posiadała uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz będzie posiadała co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika Budowy na obiektach użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 1 000 m3 oraz posiada przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC.