Załącznik nr 4

UMOWA - wzór

zawarta w dniu ………….. r. w Olkuszu pomiędzy:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000310871, NIP 9552268113, REGON 320592435,

reprezentowany przez:

Norbert Kubański – Prezes Zarządu

Jadwiga Pięta Pietrzyk – Członek Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy „ Zamawiającym”

a

……………………………………………, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………..…

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia pracowni gastroskopii na 4 piętrze segmentu C, w Nowym Szpitalu w Olkuszu sp. z.o.o.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają dokumenty postępowania zakupowego numer sprawy 2023-1044

- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadać odpowiednim normom. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

- Użyte przez Wykonawcę materiały i wyroby budowlane winny spełniać warunki określone w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i fachowo–sanitarnych właściwych dla przeznaczenia obiektu i wykonywanej w nim działalności oraz winny posiadać aprobaty techniczne (atesty) oraz odpowiadać odpowiednim normom. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.

- Przyjęte w warunkach lokalnych Zamawiającego przez Wykonawcę wykonawstwo robót budowlanych ma być zgodne z przepisami i i zarządzeniami Zamawiającego dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa pożarowo – technicznego szpitala.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób zapewniający zachowanie ciągłości udzielanych w szpitalu świadczeń zdrowotnych.

- Wykonawca będzie stosował skuteczne zabezpieczenia pomieszczeń budynku objętego remontem przed zalaniem oraz innymi zniszczeniami w toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca powierzy obowiązki Kierownika Budowy i Kierowników Robót branżowych osobom z uprawnieniami budowlanymi o odpowiednich specjalnościach bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy z dnia …… złożoną w postępowaniu zakupowym numer sprawy 2023-1044

- Oferta Wykonawcy oraz warunki postępowania przetargowego numer sprawy 2023-1044 stanowią integralną część Umowy.

§2

TERMINY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 23.12.2023r.

- Planowany termin rozpoczęcia robót: Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu umowy nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- w przypadku wykonania robót dodatkowych, o czas potrzebny na wykonanie tych robót, o ile technologicznie będzie to uzasadnione;

- działania siły wyższej;

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy do uzgodnienia w ujęciu miesięcznym HARMONGORAM rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych będą one rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy z zastosowaniem metodologii wyceny robót zawartej w przedmiarach robót i kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  W przypadku braku nośników cenotwórczych, Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Z tytułu wykonania umowy w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości …............................................. zł netto (słownie ………………………………. zł netto) powiększone o należny podatek VAT w wysokości ………………… (słownie ………………. zł),

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 określone kosztorysem ofertowym Wykonawcy wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w szczególności koszty energii elektrycznej i wody, opłaty i podatki, zakup wszystkich materiałów i wyrobów budowlanych. Wynagrodzenie obejmuje także koszty prób, atestów, opłat urzędowych, wywóz gruzu i materiałów odpadowych oraz ich utylizację, zabezpieczenia robót do odbioru końcowego, przygotowania dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe do wartości łącznej płatności częściowych nie większej niż 90% wynagrodzenia określonego w ust.1.

- Warunkiem dokonania płatności częściowej będzie przeprowadzenie odbioru częściowego przedmiotu umowy odpowiednio, na warunkach określonych w umowie w §9, jak dla odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie płatne będzie, w przypadku płatności częściowych w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze i odpowiednio 30 dni dla płatności końcowej.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.

- Za niewykonane roboty nie przysługuje wykonawcy wynagrodzenie. Wartość niewykonanych robót będzie ustalona przy rozliczeniu końcowym robót w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego.

§4

- Wykonawca oświadcza, iż:

- zapoznał się z informacjami zawartymi w ogłoszeniu postępowania zakupowego numer sprawy 2023-1044 oraz po szczegółowym ich zbadaniu i przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektów objętych przedmiotem Umowy nie zgłasza uwag 
i uznaje je za wystarczającą podstawę do prawidłowej i pełnej realizacji przedmiotu Umowy 
w objętym przez nią zakresie.

- posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał techniczny do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie doświadczenie i jest należycie przygotowany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z najlepszą wiedzą i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że posiada właściwe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy zł) obejmujące swoim zakresem pokrycie szkód powstałych w związku i przy wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia, a także obejmujące swoim zakresem pokrycie szkód, jakie mogą wyrządzić podmioty, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy. Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik do Umowy.

§5

- Zamawiający jest uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych 
z jakością i ilością robót budowlanych, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wprowadzenia rozwiązań projektowych zamiennych optymalizujących bezpieczeństwo, czas i/lub koszty wykonania robót budowlanych. Wprowadzone z tego tytułu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wartości łącznej do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. Wartość robót budowlanych niewykonanych i zamiennych będzie rozliczona przy odbiorze końcowym robót w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego.

- Wszelkie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określone w ust.1 wprowadzane będą w oparciu o Protokół konieczności spisany z udziałem Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy, Przedstawiciela Zamawiającego, Projektanta sprawującego nadzór autorki, Inspektora Nadzoru. Protokół konieczności dla swej ważności musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO uprawnionym do prowadzenia spraw i przyjmowania dokumentów związanych z realizacją Umowy jest: Kierownik DAG Marzanna Wójcik tel.: 509 908 653, mail: mwócjik@nowyszpital.pl.

- Przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………, tel.:  ……………, adres email: ……………….

- Kierownikiem Budowy będzie ……………, tel.:  ……………, adres email: ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim w miejscu prowadzenia robót budowlanych w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca będzie stosował się do zaleceń Zamawiającego oraz przestrzegał przepisów bhp. Wykonawca odpowiednio oznakuje i zabezpieczy miejsce robót.

- Osobami uprawnionymi do kontroli przebiegu realizacji umowy, udziału w sporządzeniu Protokołu konieczności i odbioru przedmiotu umowy na każdym jej etapie jest Grzegorz Bularz tel. 661 300 243, e-mail: grzegorz.bularz@emc-sa.pl oraz Ewa Skrzypek tel. 503 456 763, e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl .

§6

GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Na wykonane roboty niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji jakości z zastrzeżeniem, iż materiały systemowe producenta objęte są oddzielnymi zasadami i terminami gwarancji określonymi przez producenta. Na koniec okresu gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany będzie dokonać na Zamawiającego cesji praw wynikających z gwarancji jakości udzielonych przez producenta materiałów.

- Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego 
na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót lub nienależytym ich wykonaniem- w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

- Wykonawca w czasie odbioru końcowego przekaże na dostarczone i wbudowane lub zainstalowane materiały i urządzenia kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem gwarancji producentów materiałów budowlanych i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa 
w siedzibie Zamawiającego w terminie 12 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 3 dni daty od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach, z zastrzeżeniem ust. 6.

- Termin, o którym mowa w ust. 5 może zostać wydłużony za pisemną zgodą Zamawiającego w przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można było wady usunąć.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym wyżej terminie bądź nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na oględziny, Zamawiający upoważniony jest jednostronnie do sporządzenia protokołu i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do usunięcia wad w zakresie określonym w treści protokołu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poniesionych strat w przypadku powstania jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku awarii lub podczas prowadzonych prac, za które odpowiada Wykonawca.

- W przypadku potrąceń, o których mowa w ust. 8 Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dochodzenia należnego odszkodowania od swojego ubezpieczyciela.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.

- Termin gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy i rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o czas każdej naprawy. W przypadku wymiany na nowy przedmiotu umowy lub jego części, termin gwarancji w stosunku do tego przedmiotu lub części biegnie na nowo.

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy oraz za brak zagwarantowanych właściwości.

- Wykonawca zapewnia, iż zamontowane wyroby budowlane i urządzenia będą fabrycznie nowe i wolne od wad i roszczeń osób trzecich.

- Warunki udzielonej gwarancji nie mogą być dla Zamawiającego mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz warunków producenta wyrobów budowlanych.

- W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 5 lub 6 lub 7, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu do naprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, ma prawo wykonać naprawę sam lub powierzyć jej wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia kar umownych.

§7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 5 % wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy, co stanowi łączną kwotę:……………………. zł lub złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 8. Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

- Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania w całości przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (bez usterek).

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady i jakość wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji za wady i jakość po dokonaniu odbioru ostatecznego.

- W przypadku gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiązałoby się z koniecznością wystawienia nowego dokumentu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

- Zabezpieczenie może być wykorzystane w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę na pokrycie wszelkich roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- O ile zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa treść dokumentu gwarancji podlegała będzie każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed jej złożeniem. Jako prawidłowy uznany zostanie wyłącznie ten dokument, którego treść uprzednio pisemnie zatwierdzi Zamawiający.

- Zabezpieczenie w pieniądzu może zostać wniesione w ten sposób, że Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy złoży pisemne oświadczenie o wnoszeniu zabezpieczenia częściowo, tj. 20% wartości netto z każdej płatności częściowej aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia.  Wpłata 20% wartości netto z każdej należnej płatności częściowej Wykonawcy będzie traktowana, jako wpłata części zabezpieczenia pieniężnego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wpłata zabezpieczenia częściowego będzie stanowić warunek zapłaty płatności częściowej. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty zabezpieczenia częściowego na rachunek bankowy Zamawiającego…………………..

§8

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może prowadzić roboty budowlane z wykorzystaniem podwykonawców wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający bez podania uzasadnionych przyczyn nie będzie odmawiał zgody na wykorzystanie przez Wykonawcę podwykonawcy. Zamawiający zajmie stanowisko w sprawie zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze wykorzystania podwykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części lub całości prac Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy przez Podwykonawcę jak za własne działanie lub zaniechanie, również wówczas, gdy nie można mu przypisać winy w wyborze.

- Załącznikiem do umowy z Podwykonawcą będzie Kosztorys szczegółowy określający zakres rzeczowy i wartość umowy z Podwykonawcą. Wartość umowy zawartej z Podwykonawcą nie może być wyższa od wartości robót powierzonych Podwykonawcy określnych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy..

- Zamawiającemu przysługuje prawo, choć w żadnym razie nie jest on zobowiązany, do bezpośredniego regulowania z podwykonawcami płatności Wykonawcy na ich rzecz. Wszelkie takie płatności Zamawiającego zostaną zaliczone na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Przed dokonaniem jakichkolwiek bezpośrednich wypłat na rzecz podwykonawców, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o takim zamiarze, a Wykonawca – w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego będzie miał prawo wyrazić swoją opinię na temat danego wynagrodzenia dla podwykonawcy.

- Załącznikiem do protokołu odbioru oraz faktury Wykonawcy będą odpowiedni oświadczeniem wykonawcy, ze nie wykonuje przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub oświadczenia wszystkich podwykonawców o całkowitym i ostatecznym uregulowaniu wszystkich należności pieniężnych względem podwykonawców. O ile oświadczenia podwykonawców wskazywać będą na istnienie zobowiązań Wykonawcy z tytułu wykonywania prac objętych niniejsza umową, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców, zgodnie z ust. 3 powyżej, lub też do wstrzymania wypłaty w ogóle w przypadku negatywnej opinii Wykonawcy, o której mowa w ust. 3. W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy nie będą przysługiwały odsetki umowne.

- Zgodnie z art. 647(1) § 2 kc, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w odniesieniu do każdej umowy zawieranej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Odmowa udzielenia zgody przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania Robót.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przeniesienia praw wynikających z Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo płacić należności na rzecz podwykonawców i nie spowoduje poniesienia przez Zamawiającego odpowiedzialności w trybie art. 647(1) kc.

- Jeżeli podwykonawca będzie dochodzić roszczenia na podstawie art. 647(1) kc 
w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę w formie pisemnej, a Wykonawca udzieli pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego i udzieli Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej pomocy w celu ochrony przed takimi roszczeniami. W przypadku wystąpienia przez podwykonawcę na drogę sądową przeciw Zamawiającemu na podstawie art. 647(1) kc, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim roszczeniu umożliwiając wstąpienie do procesu w charakterze interwenienta po stronie Zamawiającego. W przypadku, gdy w wyniku takiego procesu Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy, przysługiwać będzie mu roszczenie regresowe względem Wykonawcy. W przypadku narażenia Zamawiającego przez Wykonawcę na odpowiedzialność solidarną z powodu niezapłacenia podwykonawcom należności, jeśli Zamawiający zostanie pozwany przez podwykonawcę o zapłatę a Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu informacji, wyjaśnień i dokumentów wystarczających do ochrony Zamawiającego przed roszczeniami podwykonawców, Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości PLN 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych) z tytułu każdego takiego niezapłaconego zobowiązania, a Zamawiającemu przysługuje roszczenie zapłaty odszkodowania przekraczającego wartość kary umownej.

- Wykonawca zawrze w umowach z podwykonawcami na wypadek rozwiązania umowy stosowne klauzule umożliwiające Zamawiającemu przejęcie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z tych umów, w szczególności w zakresie:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- dochodzenia zapłaty kar od Podwykonawcy,

- domagania się usunięcia wad przez podwykonawcę w okresie gwarancyjnym,

- skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez podwykonawcę,

- odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę,

- rozliczenia uznanych przez Zamawiającego Robót, zrealizowanych przez podwykonawcę

§9

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony zgodnie postanawiają, że stosowane będą odbiory: częściowe oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru końcowego na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia tego odbioru, pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zmawiającemu wykaz dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej właściwej do danego rodzaju odbioru.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbiorów częściowych w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru natomiast odbioru końcowego w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych, od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Odbiór robót prowadzić będzie Komisja Odbiorowa powołana przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nieprzeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad lub usterek.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę protokolarnego odbioru końcowego.

- Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjnie na podstawie Protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w ramach umowy dokumentację powykonawczą w formie pisemnej w 1 egzemplarzu. Dodatkowo Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w formie zapisu cyfrowego na zewnętrznym nośniku elektronicznym - pendrive (1 szt.).

- Dokumentacja Powykonawcza będzie zawierać w szczególności:

- wszelkie atesty, certyfikaty, deklaracje techniczne na wbudowane materiały, urządzenia 
i osprzęt, wymagane pomiary: elektryczne, natężenia oświetlenia.

- Kopie Kart gwarancyjnych producentów materiałów i urządzeń dostarczonych 
i wbudowanych przez Wykonawcę, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia usterek i wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Dla odbiorów częściowych, celem szybkiego procedowania płatności, zastosowanie będą mieć zasady:

          - Właściwy branżowo Kierownik robót budowlanych dokona wpisu gotowości do odbioru zakresu rzeczowego robót objętych przedmiotem odbioru częściowego w Dzienniku Budowy

          - Właściwy branżowo Inspektor nadzoru potwierdzi wykonanie robót wymienionych w pkt. 2) w Dzienniku budowy.

          - Wykonawca przedłoży do sprawdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego koordynującemu kosztorys powykonawczy dla robót wymienionych w pkt. 2) wraz z niezbędna dokumentacja dotyczącą wykorzystanych materiałów i zamontowanych urządzeń (atesty, certyfikaty itp.).

          - Strony spiszą przy udziale Inspektora Nadzoru Protokół odbioru częściowego robót.

          - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej: kopie stron z Dziennika Budowy z wpisami wymienionymi w pkt.1) i 2), Fakturę z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru, Protokół odbioru robot częściowych z niezbędną dokumentacją powykonawczą właściwą dla zakresu rzeczowego robót objętych danym kosztorysem powykonawczym sprawdzoną przez Inspektora Nadzoru.

          - Skan dokumentów wymienionych w pkt. 5) Wykonawca prześle na adresy osób występujących po stronie Zamawiającego wymienione w §5.

§10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust.1 w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad 
i usterek ujawnionych przy odbiorze bądź w okresie rękojmi i gwarancji w terminach określonych w §6 ust. 5, 6 i 7 umowy w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

- Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1-3 Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwoty tych kar z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.

- Łączna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1

§11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może jednostronnie odstąpić od całości lub części umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  - nie podjęcia przez Wykonawcę wykonania umowy w terminie

  - złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

  - zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie utrudniającym prawidłowe i terminowe zrealizowanie niniejszej umowy,

  - opóźnienia w podjęciu robót budowlanych przez Wykonawcę trwającej dłużej niż 21 dni,

  - wykonywania robót budowlanych niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

  - zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 14 dni,

  - niewniesienia lub nieutrzymywania w czasie trwania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Po stwierdzeniu przesłanek określonych w ust. 1 (z wyłączeniem pkt 3 i 4) Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia nieprawidłowości w zastrzeżonym przez siebie terminie. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę w tym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

- Odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub w części powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku częściowego odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku - według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy;

  - Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. Po wykonaniu odbioru przekaże Dokumentację Projektową do tej części.

  - Wykonawca najpóźniej w terminie trzydziestu dni od daty odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia i konstrukcje przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Za każdym razem, kiedy w umowie mowa o prawie do odstąpienia, Zamawiający może je wykonać najpóźniej przed przystąpieniem do odbioru końcowego.

§ 12

# POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- W ramach niniejszej umowy Zamawiający zostaje upoważniony przez Wykonawcę do gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych w celu wykonania niniejszej umowy.

- Odbiorcami danych mogą być także podmioty zajmujące się obsługą księgową i informatyczną Zamawiającego oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy Nowy Szpital Holding, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

- Zamawiający oświadcza, że podjął wszelkie środki zabezpieczające, wymagane przepisami prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

- Wykonawca ma prawa dostępu do przetwarzaniach danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

- Dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

- O każdym wypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzoru.

- Zasady wynikające z powyższych ustępów stosuje się odpowiednie w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego Wykonawcy.

§13

# OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

Wykonawca uprawniony jest wykorzystać uzyskane od Zamawiającego informacje poufne wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się ich nie utrwalać, nie powielać, nie kopiować ani nie udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§14

- Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy. Adresami właściwymi do korespondencji są adresy stron wskazane w komparycji umowy.

- Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres wskazany w komparycji umowy jest doręczana skutecznie.

- Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- Za niewykonane roboty budowlane Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

§15

- Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez właściwy sąd 
w Szczecinie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r, Nr 89, poz. 414 z póz. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Żadna ze stron nie może przenieść na inny podmiot obowiązków, uprawnień 
i wierzytelności Wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

§16

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres wskazany w komparycji umowy jest doręczana skutecznie.

Załącznik:

  - Kosztorys ofertowy

  - Polisa OC Wykonawcy od prowadzonej działalności na sumę gwarancyjna co najmniej 500 000 zł na jedno i każde zdarzenie.

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY